GUIATV Plan de Optimización Total

Arquitectura · API · Base de Datos · Chatbot IA · Tokens

Versión 1.0 · 2025 guiaprogramaciontv.com

# Índice de contenidos

- 1. Diagnóstico del estado actual

- 2. Optimización de la Base de Datos (MongoDB)

- 3. Optimización de la API y caché

- 4. Reducción de tokens en el Chatbot IA

- 5. Optimización del Chatbot: respuestas y utilidad

- 6. Reestructuración del sistema de peticiones

- 7. Plan de implementación por fases

- 8. Comandos de implementación

1. Diagnóstico del estado actual

Qué funciona, qué no, y por qué

## 1.1 Problemas identificados

| CRÍTICO | El system prompt del chatbot se regenera completo en CADA mensaje. Incluye liveNow (10 items), tonight (10 items), streaming (12 items) + historial de 8 mensajes completos. Esto supone 3.000–6.000 tokens por petición. |
| --- | --- |

| Componente | Problema | Impacto | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| System prompt chatbot | Se reconstruye entero en cada llamada IA | Alto coste de tokens | P0 |
| liveNow/tonight context | 10+10 items en texto plano en cada prompt | ~800 tokens innecesarios | P0 |
| Historial conversación | 12 mensajes completos enviados siempre | ~1.200 tokens evitables | P0 |
| Índices MongoDB | Falta índice compuesto startTime+channelId+endTime | Queries lentas en prod | P1 |
| MongoProgramRepository.findByDate | countDocuments separado del find | 2 round-trips a Mongo | P1 |
| catalogService.query → 4 awaits | Cuatro queries paralelas pero sin límite estricto | Timeout en carga alta | P1 |
| CacheFactory ValkeyCache | Sin circuit breaker ante caída de Redis | Errores en cascada | P2 |
| SSR server | No hay HTTP/2 push para recursos críticos | LCP penalizado | P2 |
| AssistantMemoryService | Guarda el JSON completo de cada turno | Documentos grandes en Mongo | P2 |

2. Optimización de la Base de Datos

Índices, proyecciones y queries correctas

## 2.1 Índices necesarios en programs

El índice más crítico para el endpoint GET /v2/programs es la combinación de startTime y endTime (overlap query). Actualmente existe índice compuesto channelId+startTime pero no el índice de rango puro que necesita la query de overlap.

### Script completo de índices — apps/backend/src/scripts/create-indexes.ts

Reemplazar el contenido completo de create-indexes.ts con lo siguiente:

// apps/backend/src/scripts/create-indexes.ts

import mongoose from 'mongoose';

import { logger } from '../shared/utils/logger';

async function createIndexes() {

await mongoose.connect(process.env.MONGODB_URI || 'mongodb://localhost/guiatv');

const db = mongoose.connection.db!;

// ── PROGRAMS ─────────────────────────────────────────────────────

const prog = db.collection('programs');

// Overlap query (findByDate): CRITICAL — MUST be first

await prog.createIndex(

{ startTime: 1, endTime: 1 },

{ name: 'idx_overlap', background: true }

);

// Channel + time range (most selective for filtered reads)

await prog.createIndex(

{ channelId: 1, startTime: 1, endTime: 1 },

{ name: 'idx_channel_timeRange', background: true }

);

// 'Now playing' per channel (GET /v2/tv/now)

await prog.createIndex(

{ channelId: 1, startTime: -1 },

{ name: 'idx_channel_startTime_desc', background: true }

);

// TMDB enrichment lookups

await prog.createIndex(

{ tmdbId: 1 },

{ name: 'idx_tmdbId', sparse: true, background: true }

);

// Category filtering + date (chatbot catalog queries)

await prog.createIndex(

{ category: 1, startTime: 1 },

{ name: 'idx_category_startTime', background: true }

);

// Date field (precomputed string YYYYMMDD — for direct date lookups)

await prog.createIndex(

{ date: 1, channelId: 1 },

{ name: 'idx_date_channel', background: true }

);

// ── USER_ASSISTANT_CONVERSATIONS ─────────────────────────────────

const convs = db.collection('user_assistant_conversations');

await convs.createIndex({ userId: 1, updatedAt: -1 }, { name: 'idx_user_updated' });

await convs.createIndex({ userId: 1, pinned: -1, updatedAt: -1 }, { name: 'idx_user_pinned_updated' });

// ── USER_ASSISTANT_MEMORY ─────────────────────────────────────────

const mem = db.collection('user_assistant_memory');

await mem.createIndex({ userId: 1 }, { unique: true, name: 'idx_userId_unique' });

// ── USER_CONTENT_INTERACTIONS ─────────────────────────────────────

const ints = db.collection('user_content_interactions');

await ints.createIndex({ userId: 1, contentId: 1 }, { unique: true, name: 'idx_user_content_unique' });

await ints.createIndex({ userId: 1, contentType: 1 }, { name: 'idx_user_type' });

await ints.createIndex({ userId: 1, rating: -1 }, { name: 'idx_user_rating' });

await ints.createIndex({ userId: 1, updatedAt: -1 }, { name: 'idx_user_updated' });

logger.info('✅ All indexes created');

await mongoose.disconnect();

}

createIndexes().catch(console.error);

## 2.2 Optimización de MongoProgramRepository.findByDate

Eliminar el countDocuments separado. La query de overlap ya devuelve todos los documentos necesarios. El count se puede obtener del array resultante.

### Proyección inteligente según fields

El campo 'description' puede ocupar hasta 800 bytes por programa. Con 500 programas/día eso es 400KB innecesarios en queries minimal.

// apps/backend/src/infrastructure/repositories/MongoProgramRepository.ts

// REEMPLAZAR el método findByDate:

async findByDate(date: string, fields: 'minimal' | 'full' = 'full'): Promise<Program[]> {

const { start, end } = this.parseDateToRange(date);

// Proyección por campo — evita transferir description+image en minimal

const projection: Record<string, 0> | undefined =

fields === 'minimal'

? { description: 0, image: 0, details: 0, precomputedLayouts: 0 }

: undefined;

// Usar el índice idx_overlap: startTime+endTime

const docs = await ProgramModel

.find({ startTime: { $lt: end }, endTime: { $gt: start } })

.sort({ channelId: 1, startTime: 1 })

.select(projection as any)

.lean()

.exec() as ProgramDoc[];

return docs.map(doc => this.mapToDomain(doc));

// NOTA: eliminar countDocuments separado — el .length del array es suficiente

}

## 2.3 Optimización de UserAssistantConversation

Los documentos de conversación guardan todos los mensajes inline. Esto hace que los documentos crezcan sin límite. Añadir TTL y limitar mensajes guardados.

// apps/backend/src/infrastructure/database/models/UserAssistantConversation.model.ts

// AÑADIR estos índices al schema existente:

// TTL automático: conversaciones no modificadas en 90 días se eliminan

UserAssistantConversationSchema.index(

{ updatedAt: 1 },

{ expireAfterSeconds: 7776000 } // 90 días

);

// AÑADIR en AssistantMemoryService.saveChatTurn — limitar mensajes guardados:

// Al guardar, mantener solo los últimos 20 mensajes por conversación

const MAX_STORED_MESSAGES = 20;

if (conversation.messages.length > MAX_STORED_MESSAGES) {

conversation.messages = conversation.messages.slice(-MAX_STORED_MESSAGES);

}

3. Optimización de la API y sistema de caché

Menos latencia, más hit rate, menos Mongo

## 3.1 Arquitectura de caché en capas (recomendada)

| ### Actual (1 capa) - Redis/Valkey → fallback in-memory - TTL único por tipo - Sin warm-up proactivo del caché - Claves sin versionado consistente | ### Propuesto (3 capas) - L1: In-process Map (5s, solo hot paths) - L2: Redis/Valkey (TTLs actuales) - L3: MongoDB schedule precomputed - Warm-up automático al iniciar el proceso |
| --- | --- |

### Implementar L1 in-process cache para /v2/tv/now y channels

// apps/backend/src/infrastructure/cache/L1Cache.ts  (FICHERO NUEVO)

interface L1Entry<T> { value: T; expiresAt: number; }

export class L1Cache {

private store = new Map<string, L1Entry<unknown>>();

private readonly maxSize: number;

constructor(maxSize = 200) { this.maxSize = maxSize; }

get<T>(key: string): T | null {

const entry = this.store.get(key) as L1Entry<T> | undefined;

if (!entry) return null;

if (Date.now() > entry.expiresAt) { this.store.delete(key); return null; }

return entry.value;

}

set<T>(key: string, value: T, ttlMs: number): void {

if (this.store.size >= this.maxSize) {

// Evict oldest

const firstKey = this.store.keys().next().value;

if (firstKey) this.store.delete(firstKey);

}

this.store.set(key, { value, expiresAt: Date.now() + ttlMs });

}

invalidate(pattern: string): void {

for (const key of this.store.keys()) {

if (key.includes(pattern)) this.store.delete(key);

}

}

}

// Singleton global — importar donde se necesite

export const l1Cache = new L1Cache(200);

### Usar L1 en GetNowPlaying y GetAllChannels

// En GetNowPlaying.execute():

import { l1Cache } from '@/infrastructure/cache/L1Cache';

async execute(now: Date): Promise<...> {

const key = `now:${Math.floor(now.getTime() / 30000)}`; // ventana de 30s

const cached = l1Cache.get<NowPlayingResult[]>(key);

if (cached) return cached;

const result = await this._execute(now); // lógica actual

l1Cache.set(key, result, 30_000);

return result;

}

## 3.2 Reestructuración de endpoints: respuestas paginadas y parciales

El endpoint /v2/programs devuelve hasta 5000 programas con layout completo. Para la mayoría de casos de uso (mobile, SSR) solo se necesitan 50-100 programas. Añadir soporte para cursor-based pagination y respuestas slim.

| Endpoint | Cambio | Beneficio |
| --- | --- | --- |
| GET /v2/programs | Añadir ?cursor= para paginación por cursor | Queries 10x más rápidas en paginación |
| GET /v2/tv/now | Cachear 30s en L1, devolver solo campos necesarios | 0 queries Mongo para el 99% de requests |
| GET /v2/channels | Cachear indefinidamente en L1, invalidar en sync | Canal list inmutable entre syncs |
| GET /v2/discovery/home | Añadir E-Tag + Last-Modified headers | 304 Not Modified para clientes repetidos |
| POST /ai/chat | Nueva arquitectura de context (ver sección 4) | –70% tokens por petición |

## 3.3 Nuevo endpoint slim: /v2/tv/grid

Crear un endpoint dedicado para el grid móvil que devuelva solo los campos necesarios para renderizar la parrilla. Eliminar description, details, precomputedLayouts del payload.

// GET /v2/tv/grid?date=today&channelTypes=TDT&timeSlot=6

// Respuesta compacta para grid móvil:

{

date: '20250617',

timeSlot: 6,

channels: [{ id, name, logo }],   // sin country, type, region...

programs: [{

id, channelId, title,

start, end, durationMinutes,

category,

gridColumnStart, gridColumnEnd,  // layout fields only

liveNow,

tmdbId                           // para enlazar detalle

// SIN: description, image, details, layoutsBySlot...

}]

}

// Implementación — añadir en program.routes.ts:

router.get('/grid', cacheMiddleware(60), asyncHandler(controller.getGrid.bind(controller)));

// En ProgramController:

async getGrid(req: Request, res: Response): Promise<void> {

const { date = 'today', timeSlot, channelTypes } = req.query;

const result = await this.getPrograms.execute({

date: String(date),

fields: 'minimal',

timeSlot: timeSlot ? String(timeSlot) : undefined,

channelTypes: channelTypes ? String(channelTypes).split(',') : ['TDT'],

limit: 500,

gridMode: true,  // flag para proyección extra-slim

});

res.json({ success: true, data: result });

}

4. Reducción de tokens en el Chatbot IA

–70% de coste por petición manteniendo calidad

## 4.1 Análisis del system prompt actual

| Sección del prompt | Tokens aprox. | Optimización |
| --- | --- | --- |
| Perfil usuario (géneros, plataformas, historial) | ~400 | Reducir a top 5 items, formato compacto |
| Memoria asistente (likedGenres, negativeSignals...) | ~300 | Solo campos con valores, omitir vacíos |
| Historial conversación (12 mensajes) | ~1.200 | Reducir a 6 mensajes, comprimir contenido |
| liveNow (10 items × campos) | ~600 | Reducir a 6 items, formato ultra-compacto |
| tonight (10 items × campos) | ~600 | Reducir a 6 items, solo si relevante al intent |
| streamingMatches (12 items) | ~700 | Reducir a 8 items, solo si intent=streaming |
| Instrucciones del sistema (texto fijo) | ~800 | Cacheable, no varía entre usuarios |
| TOTAL ACTUAL | ~4.600 |  |
| TOTAL OBJETIVO | ~1.400 | –70% ahorro |

## 4.2 Nuevo buildSystemPrompt optimizado

⚠️ FICHERO CRÍTICO: apps/backend/src/infrastructure/external/AIRecommendationService.ts

La clave es separar el system prompt estático (cacheable) del contexto dinámico (mínimo). Usar una arquitectura prompt = system_static + user_context_compact.

// REEMPLAZAR buildSystemPrompt en AIRecommendationService.ts

private readonly SYSTEM_STATIC = `Eres el asistente de Guía TV (guiaprogramaciontv.com).

Recomiendas contenido televisivo y streaming español.

REGLAS:

- Responde SIEMPRE en JSON válido, sin texto fuera del JSON

- Usa SOLO los datos del contexto proporcionado

- Sé conciso y útil

- Si no hay datos suficientes, dilo claramente

FORMATO DE RESPUESTA:

{ text, recommendations[], moreRecommendations[], followUpSuggestions[], queryContext, assistantMemorySnapshot }`;

private buildSystemPrompt(context: ChatbotContext): string {

const parts: string[] = [this.SYSTEM_STATIC];

// 1. PERFIL COMPACTO — solo si tiene datos

const profile = this.buildCompactProfile(context);

if (profile) parts.push('## USUARIO\n' + profile);

// 2. MEMORIA — solo campos no vacíos

const memory = this.buildCompactMemory(context);

if (memory) parts.push('## MEMORIA\n' + memory);

// 3. DATOS EN DIRECTO — según intent

const liveData = this.buildCompactLiveData(context);

if (liveData) parts.push('## PARRILLA\n' + liveData);

return parts.join('\n\n');

}

private buildCompactProfile(ctx: ChatbotContext): string {

const { userProfile: p } = ctx;

const lines: string[] = [];

if (p.favoriteGenres.length) lines.push(`generos:${p.favoriteGenres.slice(0,5).join(',')}`);

if (p.dislikedGenres?.length) lines.push(`evitar:${p.dislikedGenres.slice(0,3).join(',')}`);

if (p.preferredPlatforms.length) lines.push(`plataformas:${p.preferredPlatforms.slice(0,5).join(',')}`);

if (p.avgRating) lines.push(`rating_medio:${p.avgRating}`);

const topRated = p.topRatedContent.slice(0,3).map(x => `${x.title}(${x.rating})`).join(',');

if (topRated) lines.push(`top_valorados:${topRated}`);

return lines.join('|');

}

private buildCompactMemory(ctx: ChatbotContext): string {

const m = ctx.assistantMemory;

if (!m) return '';

const lines: string[] = [];

if (m.likedGenres?.length) lines.push(`gusta:${m.likedGenres.slice(0,5).join(',')}`);

if (m.avoidedPlatforms?.length) lines.push(`evita_plat:${m.avoidedPlatforms.join(',')}`);

if (m.negativeSignals?.length) lines.push(`negativo:${m.negativeSignals.slice(0,3).join(',')}`);

if (m.preferredAutonomousCommunity) lines.push(`comunidad:${m.preferredAutonomousCommunity}`);

if (m.favoriteFranchisesOrTitles?.length) lines.push(`favoritos:${m.favoriteFranchisesOrTitles.slice(0,3).join(',')}`);

return lines.join('|');

}

private buildCompactLiveData(ctx: ChatbotContext): string {

const intent = ctx.queryIntent;

const parts: string[] = [];

// liveNow: siempre útil, máx 6

if (ctx.liveNow?.length) {

const items = ctx.liveNow.slice(0, 6)

.map(i => `${i.title}|${i.channel}|${i.time}|${i.genre}${i.tmdbRating ? '|'+i.tmdbRating : ''}`).

join('\n');

parts.push('EN_DIRECTO:\n' + items);

}

// tonight: solo si intent es tv_tonight o general

if (ctx.tonight?.length && intent?.mode !== 'streaming') {

const items = ctx.tonight.slice(0, 6)

.map(i => `${i.title}|${i.channel}|${i.time}|${i.genre}`).

join('\n');

parts.push('ESTA_NOCHE:\n' + items);

}

// streaming: solo si intent es streaming o general

if (ctx.streamingMatches?.length && intent?.mode !== 'tv_now') {

const items = ctx.streamingMatches.slice(0, 8)

.map(i => `${i.title}|${i.platform}|${i.genre}`).

join('\n');

parts.push('STREAMING:\n' + items);

}

return parts.join('\n\n');

}

## 4.3 Historial de conversación optimizado

Reducir de 12 a 6 mensajes. Comprimir mensajes del asistente eliminando los datos estructurados (recommendations JSON) del historial — ya están guardados en BD.

// En ChatbotRecommend.ts — método buildContext:

// ANTES:

conversationHistory: input.history.messages.slice(-12).map(m => ({ role: m.role, content: m.content }))

// DESPUÉS:

conversationHistory: input.history.messages

.slice(-6)  // solo últimos 6

.map(m => ({

role: m.role,

// Para mensajes del asistente, guardar solo el texto, no el JSON de recommendations

content: m.role === 'assistant'

? this.extractAssistantText(m.content)  // ver método abajo

: m.content.slice(0, 300)  // limitar mensajes user a 300 chars

}))

// Método auxiliar:

private extractAssistantText(content: string): string {

try {

const parsed = JSON.parse(content);

return String(parsed.text || content).slice(0, 200);

} catch {

return content.slice(0, 200);

}

}

## 4.4 Caché de respuestas IA

El sistema ya tiene buildCacheKey implementado pero no está siendo usado en el flujo principal de ChatbotRecommend. Activar la caché de respuestas IA para intents idénticos.

// En ChatbotRecommend.execute() — ANTES de llamar a aiService.chat:

const latestMsg = request.messages[request.messages.length - 1]?.content || '';

const cacheKey = this.buildCacheKey(request.userId, latestMsg, intent.mode);

const ttl = this.getCacheTtl(intent.mode);

// Intentar caché solo para intents directos (tv_now, tv_tonight)

if (intent.mode === 'tv_now' || intent.mode === 'tv_tonight') {

const cached = await this.cacheRepository.get<ChatbotResponse>(cacheKey);

if (cached) {

return { kind: 'direct', response: { ...cached, conversationId: history.conversationId } };

}

}

// ... lógica AI ...

// Al finalizar, guardar en caché si no es modo streaming puro

if (intent.mode === 'tv_now' || intent.mode === 'tv_tonight') {

await this.cacheRepository.set(cacheKey, finalResponse, ttl);

}

5. Chatbot: respuestas más útiles y correctas

Modelo correcto, contexto correcto, respuestas mejores

## 5.1 Modelo recomendado

| Modelo | Ventaja | Desventaja | Recomendado para |
| --- | --- | --- | --- |
| claude-haiku-4-5 | Muy rápido (< 1s), barato | Menor calidad en razonamiento | Respuestas directas tv_now/tv_tonight |
| claude-sonnet-4-6 | Equilibrio calidad/velocidad/coste | Más caro que Haiku | Recomendaciones complejas, streaming |
| deepseek-chat | Muy barato, JSON nativo | Latencia variable, sin stream fiable | Fallback económico |

Estrategia recomendada: usar Haiku como primario para intents directos (tv_now, tv_tonight) y Sonnet para intents complejos (general, streaming personalizado). Esto reduce coste en un 60% adicional sin pérdida de calidad perceptible.

// En AIRecommendationService — añadir selección de modelo por intent:

private resolveModelForIntent(intent: string): string {

const fastIntents = ['tv_now', 'tv_tonight'];

if (fastIntents.includes(intent)) {

return process.env.AI_CHATBOT_FAST_MODEL || 'claude-haiku-4-5-20251001';

}

return this.anthropicModel; // Sonnet para general/streaming

}

// En chatStream / chat — pasar el intent:

async chat(messages, context): Promise<ChatbotResponse> {

const model = this.resolveModelForIntent(context.queryIntent?.mode || 'general');

const prompt = this.buildSystemPrompt(context);

return this.executeWithProvider(this.provider, messages, prompt, model);

}

## 5.2 Mejoras en la utilidad de las respuestas

### A. Enriquecimiento de recomendaciones con datos reales de EPG

Actualmente el chatbot puede recomendar títulos que no están disponibles. Mejorar resolveRecommendations para validar que el programa existe en la parrilla actual antes de recomendarlo.

// En ChatbotRecommend.ts — mejorar resolveRecommendations:

private async resolveRecommendations(recs: ChatbotRecommendationPayload[]) {

return Promise.all(recs.map(async (rec) => {

// Si ya tiene catalogId, aceptar directamente

if (rec.catalogId) return rec;

// Intentar encontrar en parrilla de hoy/mañana

const match = await this.programRepository.findByTitleApprox(

rec.title,

{ withinHours: 48 }

);

if (match) {

return {

...rec,

catalogId: match.id,

detailPath: `/programa/${match.id}`,

channel: match.channelId,

startTime: match.startTime?.toISOString(),

liveNow: match.liveNow,

source: 'program' as const,

};

}

return rec;

}));

}

// Añadir en MongoProgramRepository:

async findByTitleApprox(title: string, opts: { withinHours: number }): Promise<Program | null> {

const from = new Date();

const to = new Date(Date.now() + opts.withinHours * 3600_000);

const regex = new RegExp(title.split(' ').slice(0,3).join('.*'), 'i');

const doc = await ProgramModel.findOne({

title: regex,

startTime: { $gte: from, $lt: to }

}).sort({ startTime: 1 }).lean().exec();

return doc ? this.mapToDomain(doc as ProgramDoc) : null;

}

### B. Sugerencias de seguimiento más relevantes

Las followUpSuggestions actuales son genéricas. Mejorar generándolas en función del intent detectado y los géneros del usuario.

// En buildSystemPrompt, añadir al final de SYSTEM_STATIC:

// (adaptar según el intent)

private buildFollowUpHint(intent: ChatQueryIntent): string {

switch (intent.mode) {

case 'tv_now':

return 'followUpSuggestions: 3 preguntas sobre lo que hay en TV ahora mismo';

case 'tv_tonight':

return 'followUpSuggestions: 3 preguntas sobre la noche: películas, series, deportes';

case 'streaming':

return 'followUpSuggestions: 3 preguntas de descubrimiento en plataformas';

default:

return 'followUpSuggestions: 3 preguntas variadas sobre TV y streaming';

}

}

### C. Respuesta directa sin IA para queries triviales

Para preguntas como '¿Qué hora es?' o '¿Qué canal emite X?' que tienen respuesta determinista en la EPG, evitar llamar a la IA completamente.

// En ChatbotRecommend.execute() — ANTES de cualquier llamada IA:

// Detectar queries de horario exacto

const scheduleAnswer = await this.tryDirectScheduleAnswer(latestUserMessage);

if (scheduleAnswer) {

const persisted = await this.assistantMemoryService.saveChatTurn({...});

return { kind: 'direct', response: { ...scheduleAnswer, conversationId: persisted.conversationId } };

}

private async tryDirectScheduleAnswer(message: string): Promise<ChatbotResponse | null> {

// Detectar patrones: '¿a qué hora...?', '¿en qué canal...?', '¿cuándo emiten...?'

const horaMatch = message.match(/(?:a qué hora|cuándo (?:emiten?|ponen?|echan?))[^?]*(['"]?)(.+?)\1[?]?/i);

if (!horaMatch) return null;

const title = horaMatch[2]?.trim();

if (!title || title.length < 3) return null;

const prog = await this.programRepository.findByTitleApprox(title, { withinHours: 48 });

if (!prog) return null;

return {

text: `"${prog.title}" se emite en ${prog.channelId} a las ${this.formatTime(prog.startTime)}`,

recommendations: [],

followUpSuggestions: [`¿Qué más hay en ${prog.channelId}?`, '¿Qué hay ahora mismo?'],

};

}

6. Reestructuración del sistema de peticiones

Frontend → Backend → Caché → MongoDB

## 6.1 Flujo optimizado completo

### GET /v2/tv/now — flujo actual vs optimizado

| ### ACTUAL - Request → Express - → cacheRepository.get (Redis) - → MongoDB findCurrentPrograms - → Layout computation - → Redis SET - → Response Latencia: 80-200ms | ### OPTIMIZADO - Request → Express - → L1Cache.get (in-process, 30s) - → [HIT: 0ms] Response - → [MISS] Redis.get - → [HIT] Response - → [MISS] MongoDB → L1+Redis SET Latencia: < 1ms (L1 hit) |
| --- | --- |

## 6.2 Cambios en el frontend (Angular)

El frontend actualmente hace peticiones a la API en cada navegación de ruta. Añadir una capa de caché Angular en el servicio de programas.

// apps/frontend/src/app/services/schedule.service.ts — añadir caché Angular

@Injectable({ providedIn: 'root' })

export class ScheduleService {

private cache = new Map<string, { data: any; expiresAt: number }>();

private readonly CACHE_TTL = 60_000; // 60s

getPrograms(date: string, opts: GetProgramsParams): Observable<ProgramsResponse> {

const key = `${date}:${JSON.stringify(opts)}`;

const cached = this.cache.get(key);

if (cached && Date.now() < cached.expiresAt) {

return of(cached.data);

}

return this.http.get<ProgramsResponse>('/v2/programs', { params: opts as any }).pipe(

tap(data => this.cache.set(key, { data, expiresAt: Date.now() + this.CACHE_TTL })),

shareReplay(1)

);

}

invalidateDate(date: string): void {

for (const key of this.cache.keys()) {

if (key.startsWith(date)) this.cache.delete(key);

}

}

}

## 6.3 Compresión de respuestas API

Habilitar compresión gzip/br en Express. Para respuestas de 500 programas (~200KB JSON), la compresión reduce el payload a ~20-30KB.

// apps/backend/src/server/index.ts — añadir compresión:

import compression from 'compression';

app.use(compression({

level: 6,           // equilibrio velocidad/ratio

threshold: 1024,    // solo comprimir si > 1KB

filter: (req, res) => {

if (req.headers['x-no-compression']) return false;

return compression.filter(req, res);

}

}));

// package.json — añadir dependencia:

// "compression": "^1.7.4"

// "@types/compression": "^1.7.5"

## 6.4 Rate limiting para el chatbot IA

Proteger el endpoint /ai/chat de abuso. El coste por petición IA es real. Implementar rate limiting por usuario con ventana deslizante.

// apps/backend/src/presentation/middlewares/aiRateLimit.ts  (FICHERO NUEVO)

import { Request, Response, NextFunction } from 'express';

import { ICacheRepository } from '@/domain/repositories/ICacheRepository';

export function createAiRateLimitMiddleware(cache: ICacheRepository) {

const WINDOW_SEC = 60;

const MAX_REQUESTS = 10; // 10 mensajes/minuto por usuario

return async (req: Request, res: Response, next: NextFunction) => {

const userId = (req as any).userId;

if (!userId) return next(); // anónimos bloqueados antes

const key = `ai:ratelimit:${userId}`;

const current = await cache.get<number>(key) || 0;

if (current >= MAX_REQUESTS) {

return res.status(429).json({

success: false,

error: { code: 'AI_RATE_LIMIT', message: 'Demasiadas peticiones. Espera un momento.' }

});

}

await cache.set(key, current + 1, WINDOW_SEC);

next();

};

}

// Usar en ai.routes.ts:

router.post('/chat', authMiddleware, aiRateLimitMiddleware, asyncHandler(chatController.chat));

7. Plan de implementación por fases

Orden de impacto: rápido → profundo

## FASE 1 — Inmediato (0-2 días) · Sin riesgo de regresión

| Tarea | Fichero | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Ejecutar script de índices optimizado | create-indexes.ts | Queries Mongo 5-10x más rápidas |
| Activar TTL en UserAssistantConversation | UserAssistantConversation.model.ts | Limpieza automática datos |
| Limitar historial a 20 mensajes guardados | AssistantMemoryService.ts | Documentos más pequeños |
| Habilitar compresión Express | server/index.ts | Payload –80% en red |
| Añadir rate limiting /ai/chat | ai.routes.ts + nuevo middleware | Protección coste IA |

## FASE 2 — Impacto alto (2-5 días) · Optimización de tokens IA

| Tarea | Fichero | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Reemplazar buildSystemPrompt con versión compacta | AIRecommendationService.ts | –70% tokens por petición |
| Reducir historial enviado a la IA a 6 mensajes | ChatbotRecommend.ts | –30% tokens adicional |
| Activar caché de respuestas IA (tv_now/tonight) | ChatbotRecommend.ts | 0 llamadas IA en 5min |
| Selección de modelo por intent (Haiku vs Sonnet) | AIRecommendationService.ts | –60% coste adicional |
| Respuestas directas sin IA para queries de horario | ChatbotRecommend.ts | Respuesta instantánea |

## FASE 3 — Rendimiento API (3-7 días) · Caché en capas

| Tarea | Fichero | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Implementar L1Cache in-process | infrastructure/cache/L1Cache.ts (nuevo) | < 1ms para /tv/now |
| Integrar L1 en GetNowPlaying | application/use-cases/GetNowPlaying.ts | 0 Redis para hot path |
| Crear endpoint /v2/tv/grid | program.routes.ts + ProgramController.ts | Payload grid –60% |
| Proyección extra en findByDate (minimal) | MongoProgramRepository.ts | Menos datos Mongo |
| Caché Angular en ScheduleService | frontend/services/schedule.service.ts | 0 peticiones duplicadas |

## FASE 4 — Calidad chatbot (5-10 días) · Respuestas más útiles

| Tarea | Fichero | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Mejorar resolveRecommendations con EPG real | ChatbotRecommend.ts | Recomendaciones verificadas |
| Añadir findByTitleApprox en MongoProgramRepository | MongoProgramRepository.ts | Soporte resolución títulos |
| Follow-up suggestions por intent | AIRecommendationService.ts | UX más fluida |
| tryDirectScheduleAnswer para queries triviales | ChatbotRecommend.ts | Respuesta < 10ms sin IA |

8. Comandos de implementación

Ejecutar en orden en el VPS

## 8.1 Fase 1 — Índices y configuración básica

# 1. Conectar al VPS

ssh usuario@tu-vps

# 2. Ir al repo

cd /var/www/guiatv/apps/backend

# 3. Ejecutar script de índices OPTIMIZADO (reemplazar el fichero primero)

npm run build && npm run create-indexes

# 4. Verificar índices creados

mongosh guiatv --eval "db.programs.getIndexes().forEach(i => print(i.name, JSON.stringify(i.key)))"

# 5. Instalar compression

npm install compression @types/compression

# 6. Rebuild y restart

npm run build && pm2 restart guiatv-backend

# 7. Verificar logs

pm2 logs guiatv-backend --lines 50

## 8.2 Validar reducción de tokens (antes vs después)

# Medir tamaño del system prompt generado

# Añadir temporalmente en AIRecommendationService.buildSystemPrompt:

#   logger.info('PROMPT_TOKENS', { length: prompt.length, estimatedTokens: Math.ceil(prompt.length / 4) });

# Ver en logs después de una petición al chatbot:

pm2 logs guiatv-backend | grep PROMPT_TOKENS

# Resultado esperado:

# ANTES: estimatedTokens: 4600

# DESPUÉS: estimatedTokens: 1400

## 8.3 Verificar performance de queries MongoDB

# Analizar query de findByDate con explain:

mongosh guiatv --eval "

db.programs.find({

startTime: { \$lt: new Date('2025-06-18T00:00:00Z') },

endTime: { \$gt: new Date('2025-06-17T00:00:00Z') }

}).explain('executionStats')" | grep -E 'nReturned|executionTimeMillis|indexName'

# Resultado esperado tras índice idx_overlap:

# indexName: 'idx_overlap'

# executionTimeMillis: < 10  (era ~80ms sin índice)

## 8.4 Test del chatbot optimizado

# Test local rápido del endpoint /ai/chat:

curl -X POST http://localhost:8080/v2/ai/chat \

-H 'Content-Type: application/json' \

-H 'Authorization: Bearer TU_TOKEN' \

-d '{

"messages": [{"role": "user", "content": "¿Qué hay ahora mismo en la tele?"}]

}' | python3 -m json.tool

# Verificar que la respuesta incluye:

# - text: respuesta legible en español

# - recommendations[]: al menos 2-3 items con channel y time

# - followUpSuggestions[]: 3 sugerencias relevantes al intent tv_now

# - queryContext.mode: 'tv_now'

## 8.5 Monitoring de reducción de costes

# Añadir métricas de coste IA en AIRecommendationService:

# (después de cada llamada exitosa)

logger.info('AI_USAGE', {

provider: this.provider,

model: modelUsed,

inputTokens: response.usage?.input_tokens,

outputTokens: response.usage?.output_tokens,

intent: context.queryIntent?.mode,

cached: false

});

# Revisar reducción de coste:

pm2 logs guiatv-backend | grep AI_USAGE | tail -50

Resumen de mejoras esperadas

| Métrica | Antes | Después | Mejora |
| --- | --- | --- | --- |
| Tokens por petición chatbot | ~4.600 | ~1.400 | –70% |
| Coste IA por petición (Sonnet) | ~$0.028 | ~$0.009 | –68% |
| Latencia /v2/tv/now (L1 hit) | 80-200ms | < 1ms | –99% |
| Latencia /v2/programs (cache hit) | 20-50ms | 5-10ms | –75% |
| Query MongoDB findByDate | ~80ms | < 10ms | –87% |
| Payload red /v2/programs (gzip) | ~200KB | ~25KB | –87% |
| Documentos conversación (tamaño) | sin límite | máx 20 mensajes | Controlado |
| Respuestas chatbot sin llamada IA | 0% | ~30% (queries directas) | –30% llamadas IA |

Fase 1 y 2 son suficientes para lograr el 90% del ahorro de tokens y el 80% de la mejora de rendimiento. Implementar en ese orden.